Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha desarrollado todo lo del front-end por parte del usuario, aún queda pendiente la vista del admin, igualmente se presentan avances en el back-end y se comienza con el desarrollo del modelo de Deep learning |
| --- | --- |
| Evidencias de avance | Las evidencias que presentamos son una serie de documentos relacionados a la metodología, específicamente - Visión y roles (Word) - Análisis del caso (Word) - Épicas e historias de usuario (Word) - Historias de usuario (Excel) - Mapa de actores (Imagen) - Mapa mental (Imagen) - Product Backlog (Excel) - Sprint planning (Word) De la misma manera se presenta desarrollo de la aplicación, tanto front como back en el siguiente repositorio de GitHub |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de soluciones informáticas | Desarrollar front-end | Tecnologías: android studio JavaScript Css Html Kotlin Sqlite | 1 Sprint. | Diego Solar | Sin Observaciones | En progreso | Sin ajustes |
| Desarrollo de soluciones informáticas/ Construir modelos de datos | Desarrollar Back-end | Tecnologías Django: 5.2.X PostgreSQL OpenAPI 3 | 2 Sprint | Esteban Nuñez Diego Solar | Sin observaciones | En progreso | Sin ajustes |
| Gestión de proyectos | Documentar | Ofimática | Durante toda la duración del proyecto | Matias Acum | Sin Observaciones | En progeso | Sin ajustes |
| Gestionar datos y Data Scientist de soluciones en big data. | Desarrollar ML y desarrollo de datos | Tensor Flow lite python 3.13.X | 1 Sprint | Esteban Nuñez | Sin observaciones | Planificada | Sin ajustes |
| Desarrollo de soluciones informáticas. | Integración AWS | Amazon Web Services | 1 Sprint | Diego Solar | Sin observaciones | Planificada | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación | QA | Appium, herramientas de software mayormente usadas para pruebas | A la finalización de cada sprint | Matias Acum | Sin observaciones | Planificada | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los factores que han dificultado el desarrollo es el tema de que es tecnología nueva para el equipo de desarrollo, aunque a pesar de eso igualmente se lleva una marcha amena en relación con los objetivos, los retrasos no son tan impactantes Un facilitador del desarrollo de plan de trabajo son las herramientas de inteligencia artificial la cual ayuda mucho cuando existe bloqueo a la hora de programar

Actividades ajustadas o eliminadas: No se han realizado ajustes al plan de trabajo

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Se presenta retraso en el desarrollo del modelo, esto debido a la demora en el desarrollo del back-end y front-end, se espera comenzar este desarrollo lo antes posible en cuanto back y front queden terminados

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.