Sprint Planning

Sprint #1

Fecha inicio: 08/09/2025

Fecha fin: 21/09/2025

Objetivo del Sprint: Propuestas y diseño Front-end

# Historias de Usuario Seleccionadas

| ID Historia | Descripción | Estimación (pts) |
| --- | --- | --- |
| E1-H1 | Como un nuevo usuario necesito poder registrarme en la aplicación con mi correo para poder utilizar la aplicación | 5 |
| E1-H2 | Como un usuario necesito poder iniciar sesión con mis credenciales para ingresar a la aplicación | 5 |

Sprint #2

Fecha inicio: 22/09/2025

Fecha fin: 05/10/2025

Objetivo del Sprint: Desarrollo Back-end / implementación de cámara

# Historias de Usuario Seleccionadas

| ID Historia | Descripción | Estimación (pts) |
| --- | --- | --- |
| E1-H3 | Como un usuario necesito poder recuperar mi contraseña en caso de olvidarla | 6 |
| E2-H4 | Como un usuario necesito que la aplicación tenga acceso a mi cámara para poder escanear los cultivos | 8 |
| E4-H9 | Como administrador necesito que el sistema me permita la creación de usuarios para tener control de los usuarios | 4 |
| E4-H10 | Como administrador necesito que el sistema me permita la edición de los usuarios para tener control de los usuarios | 4 |
| E4-H11 | Como administrador necesito que el sistema me permita la eliminación de usuarios en caso de ser necesario, para la seguridad del sistema | 4 |
| E4-H12 | Como administrador necesito que el sistema me permita crear zonas de cultivos para tener una mayor organización y trazabilidad | 5 |
| E4-H13 | Como administrador necesito que el sistema me permita la asignación de usuarios a las zonas de cultivos para tener un mayor orden | 5 |

Sprint #3

Fecha inicio: 06/10/2025

Fecha fin: 19/10/2025

Objetivo del Sprint: Desarrollo Back-end / Desarrollo Modelo

# Historias de Usuario Seleccionadas

| ID Historia | Descripción | Estimación (pts) |
| --- | --- | --- |
| E2-H5 | Como un usuario necesito que el escáner funcione con inteligencia artificial para automatizar procesos | 10 |
| E5-H14 | Como un usuario necesito que el sistema me permita editar mi información personal dentro de la aplicación para tener una mayor personalización | 6 |
| E5-H15 | Como un usuario necesito que el sistema me permita cambiar mi contraseña para tener más seguridad | 6 |

Sprint #4

Fecha inicio: 20/10/2025

Fecha fin: 02/11/2025

Objetivo del Sprint: Integración de reporteria por parte usuario

# Historias de Usuario Seleccionadas

| ID Historia | Descripción | Estimación (pts) |
| --- | --- | --- |
| E2-H6 | Como un usuario necesito que la aplicación guarde la fecha y ubicación de donde fue escaneado el cultivo para automatizar procesos | 8 |
| E3-H7 | Como un usuario necesito que el sistema me permita realizar reporteria sobre los cultivos para tener trazabilidad | 7 |
| E3-H8 | Como un usuario necesito que el sistema me permita visualizar un historial para tener un registro histórico | 6 |

Sprint #5

Fecha inicio: 03/11/2025

Fecha fin: 09/11/2025

Objetivo del Sprint: Integración Front-end/Back-end/Modelo

# Historias de Usuario Seleccionadas

| ID Historia | Descripción | Estimación (pts) |
| --- | --- | --- |
| E10-H24 | Como un desarrollador necesito que el Front-end y el Back-end se comuniquen de manera fluida para el correcto funcionamiento de la aplicación | 10 |
| E10-H25 | Como un desarrollador necesito que el modelo sea correctamente consumido por la aplicación y muestre resultados en el Front, para el cumplimiento del objetivo | 10 |

Sprint #6

Fecha inicio: 10/11/2025

Fecha fin: 23/11/2025

Objetivo del Sprint: Visualizaciones reporteria por parte de admin

# Historias de Usuario Seleccionadas

| ID Historia | Descripción | Estimación (pts) |
| --- | --- | --- |
| E6-H16 | Como un usuario necesito que el sistema me entregue recomendaciones para tratar plagas detectadas para evitar mayores perdidas | 10 |
| E7-H17 | Como administrador necesito que el sistema me liste los reportes realizados por los usuarios para mayor trazabilidad | 8 |
| E7-H18 | Como administrador necesito que el sistema me permita filtrar los reportes realizados por los usuarios para tener mayor orden | 8 |
| E7-H19 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar el contenido de los informes generados por los usuarios para observar el contenido de dichos informes | 7 |
| E8-H20 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar graficas para tener mayor trazabilidad | 8 |
| E8-H21 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar métricas para mayor trazabilidad | 8 |
| E8-H22 | Como administrador necesito que el sistema me permita visualizar estadísticas para identificar tendencias y tener un registro histórico | 10 |
| E9-H23 | Como un usuario necesito que el sistema funcione tanto online como offline para mayor comodidad en base a las condiciones | 10 |